|  |
| --- |
| Приложение к постановлению администрации  МО МР «Юхновский район»  от 14.10.2022 №­­­­­­­­­ 475 |

|  |
| --- |
|  |

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы муниципального образования муниципальный район «Юхновский район»**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными**

**услугами населения Юхновского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация МО МР «Юхновский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Соисполнители муниципальной программы | Администрация МО «Городское поселение город Юхнов»  Администрация МО СП «Деревня Беляево»  Администрация МО СП «Село Климов Завод»  Администрация МО СП «Деревня Плоское»  Администрация МО СП «Деревня Рыляки»  Администрация МО СП «Деревня Упрямово»  Администрация МО СП «Село Щелканово»  Администрация МО СП «Деревня Порослицы»  Администрация МО СП «Деревня Чемоданово»  Администрация МО СП «Деревня Куркино»  Администрация МО СП «Деревня Емельяновка»  Администрация МО СП «Деревня Погореловка»  Администрация МО СП «Деревня Колыхманово»  Администрация Мо СП «Деревня Озеро» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Участники муниципальной программы | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Подпрограммы муниципальной программы | - «Комплексное освоение и развитие территории в целях  жилищного строительства на территории МР «Юхновский район»;  - «Формирование сбалансированного рынка жилья экономкласса и повышение эффективности обеспечения жильем отдельных категорий граждан на территории МР «Юхновский район»  - «Чистая вода на территории МР «Юхновский район»  -«Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории МР «Юхновский район»  -"Благоустройство территорий муниципального района"  - «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»  - «Обеспечение водоснабжением, электроснабжением, газоснабжением и автомобильными дорогами земельных участков граждан, имеющих трех и более детей» на территории МР «Юхновский район». | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Цели муниципальной программы | - создание в муниципальном образовании МР «Юхновский район» безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем переселения их из аварийных многоквартирных домов в другие благоустроенные жилые помещения;  - решение жилищной проблемы молодых семей;  - улучшение жилищных условий граждан, проживающих в муниципальном образовании «Юхновский район»;  - повышение качества и надежности предоставления услуг населению по водоснабжению и водоотведению и газификации  - повышение уровня благоустройства территорий сельских поселений | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Задачи муниципальной программы | - обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов;  - улучшение качества жилищного фонда;  - развитие малоэтажного жилищного строительства;  - освобождение площадок для строительства новых зданий;  - эффективное использование выделенных бюджетных средств;  - создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения или строительства индивидуального жилья;  - оказание содействия работникам бюджетной сферы муниципального образования «Юхновский район» в решении жилищной проблемы;  - обеспечение населения питьевой водой нормативного качества;  - реконструкция и модернизация объектов водоснабжения с внедрением передовых технологий очистки питьевой воды в целях обеспечения ее соответствия санитарно-гигиеническим требованиям;  - газификация населенных пунктов МО МР «Юхновский район»  - повышение благоустройства и содержание кладбищ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - количество инженерных сетей, находящихся на содержании в муниципальном образовании;  - доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам;  - аварийность системы водоснабжения и водоотведения;  - уровень потерь воды при транспортировке;  - увеличение доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий подпрограммы  - количество газифицированных населенных пунктов  - содержание кладбищ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2014 – 2024 годы, этапы реализации муниципальной программы определены индивидуально каждой подпрограммой | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Объемы и источники финансирования муниципальной программы | **Муниципальная программа муниципального образования «Юхновский район»**  **«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования «Юхновский район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Годы | Всего, тыс.руб. | | | Бюджет муниципального образования «Юхновский район» | | | | Средства областного бюджета | | | Средства федерального бюджета | | | | | Внебюджетные средства | |
| 2014 | 546,541 | | | 546,541 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | |
| 2015 | 334,6 | | | 334,6 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | |
| 2016 | 1636,548 | | | 339,226 | | | | 1297,322 | | | 0 | | | | | 0 | |
| 2017 | 3273,886 | | | 316,122 | | | | 2957,764 | | | 0 | | | | | 0 | |
| 2018 | 150,0 | | | 150,0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | |
| 2019 | 47606,261 | | | 483,327 | | | | 47122,934 | | | 0 | | | | | 0 | |
| 2020 | 23857,616 | | | 650,00 | | | | 23207,616 | | | 0 | | | | | 0 | |
| 2021 | 12595,912 | | | 2768,981 | | | | 9826,931 | | | 0 | | | | | 0 | |
| 2022 | 5832,774 | | | 854,046 | | | | 4978,728 | | | 0 | | | | | 0 | |
| 2023 | 650,0 | | | 650,0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | |
| 2024 | 650,0 | | | 650,0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | |
| **Итого:** | **97134,138** | | | **7742,843** | | | | **89391,295** | | | 0 | | | | | 0 | |
|  |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |
| **Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территории в целях жилищного строительства и развития индивидуального строительства на территории МР «Юхновский район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Годы | | Всего, тыс.руб. | | | | Бюджет муници-пального образования «Юхновский район» | | | Средства областного бюджета | | | Средства федерального бюджета | | | Внебюд-жетные средства | | |
| 2014 | | 1,691 | | | | 1,691 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 2015 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 2016 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 2017 | | 32,0 | | | | 32,0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 2018 | | 25,0 | | | | 25,0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 2019 | | 25,0 | | | | 25,0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 2020 | | 25,0 | | | | 25,0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 2021 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 2022 | | 25,0 | | | | 25,0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 2023 | | 25,0 | | | | 25,0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 2024 | | 25,0 | | | | 25,0 | | |  | | |  | | |  | | |
| Итого: | | 183,691 | | | | 183,691 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| **Подпрограмма «Формирование сбалансированного рынка жилья экономкласса и повышение эффективности обеспечения жильем отдельных категорий граждан на территории МР «Юхновский район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Годы | | | Всего, тыс.руб. | | | Бюджет муници-пального образования «Юхновский район» | | | Средства областного бюджета | | | | Средства федерального бюджета | | | | Внебюд-жетные средства |
| 2014 | | | 294,850 | | | 294,850 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2015 | | | 200,0 | | | 200,0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2016 | | | 1307,908 | | | 10,586 | | | 1297,322 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2017 | | | 134,122 | | | 134,122 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2018 | | | 25,0 | | | 25,0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2019 | | | 24,957 | | | 24,957 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2020 | | | 25,0 | | | 25,0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2021 | | | 1501,038 | | | 1501,038 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2022 | | | 25,0 | | | 25,0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2023 | | | 25,0 | | | 25,0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2024 | | | 25,0 | | | 25,0 | | |  | | | |  | | | |  |
| Итого: | | | 3587,875 | | | 2290,553 | | | 1297,322 | | | | 0 | | | | 0 |
| **Подпрограмма «Чистая вода на территории МР «Юхновский район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Годы | | Всего, тыс.руб. | | | | Бюджет муници-пального образования «Юхновский район» | | | | Средства областного бюджета | | | | Средства федерального бюджета | | | Внебюд-жетные средства |
| 2014 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| 2015 | | 134,6 | | | | 134,6 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| 2016 | | 328,640 | | | | 328,640 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| 2017 | | 3057,764 | | | | 100,0 | | | | 2957,764 | | | | 0 | | | 0 |
| 2018 | | 50,0 | | | | 50,0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| 2019 | | 50,0 | | | | 50,0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| 2020 | | 290,0 | | | | 290,0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| 2021 | | 7063,928 | | | | 240,0 | | | | 6823,928 | | | | 0 | | | 0 |
| 2022 | | 5268,728 | | | | 290,0 | | | | 4978,728 | | | | 0 | | | 0 |
| 2023 | | 290,0 | | | | 290,0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| 2024 | | 290,0 | | | | 290,0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| Итого: | | **25847,935** | | | | **2063,24** | | | | **23784,695** | | | | 0 | | | 0 |
| **Подпрограмма «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории МР «Юхновский район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Годы | | Всего, тыс.руб. | | | Бюджет муници-пального образования «Юхновский район» | | | | Средства областного бюджета | | | | Средства федерального бюджета | | | | Внебюд-жетные средства |
| 2014 | | 250,0 | | | 250,0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2015 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2016 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2017 | | 50,0 | | | 50,0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2018 | | 50,0 | | | 50,0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2019 | | 50,0 | | | 50,0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2020 | | 50,0 | | | 50,0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2021 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2022 | | 50,0 | | | 50,0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2023 | | 50,0 | | | 50,0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2024 | | 50,0 | | | 50,0 | | | |  | | | |  | | | |  |
| Итого: | | 600,0 | | | 600,0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| **Подпрограмма "Благоустройство территорий** **МР «Юхновский район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Годы | | Всего, тыс.руб. | | | | | Бюджет муниципального о «Юхновский район» | | Средства областного бюджета | | | | Средства бюджета | | | | Внебюджетные средства |
| 2019 | | 17426,274 | | | | | 333,370 | | 17092,904 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2020 | | 22105,250 | | | | | 260,0 | | 21845,250 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2021 | | 4030,946 | | | | | 14151111 | | 3003,003 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2022 | | 464,046 | | | | | 464,046 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2023 | | 260,0 | | | | | 260,0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2024 | | 260,0 | | | | | 260,0 | | 0 | | | |  | | | |  |
| Итого: | | 44546,516 | | | | | 2605,359 | | 41941,157 | | | | 0 | | | | 0 |
| **Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры** **МР «Юхновский район**» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Годы | | Всего, тыс.руб. | | | | | Бюджет муници-пального образования «Юхновский район» | | Средства областного бюджета | | | | Средства федерального бюджета | | | | Внебюджетные средства |
| 2019 | | 30030,030 | | | | | 0 | | 30030,030 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2020 | | 1362,366 | | | | | 0 | | 1362,366 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2021 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2022 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2023 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2024 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Итого | | 31392,396 | | | | | 0 | | 31392,396 | | | | 0 | | | | 0 |
| **Подпрограмма « Обеспечение водоснабжением, электроснабжением, газоснабжением и автомобильными дорогами земельных участков граждан, имеющих трех и более детей».** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Годы | | Всего, тыс. руб. | | | | | Бюд-жет муници-пального образова-ния «Юх-новский район» | | Средства областного бюджета | | | | Средства федерального бюджета | | | | Внебюджетные средства |
| 2022 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2023 | | 0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2024 | | 12 000,0 | | | | | 600,0 | | 11400,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2025 | | 12 000,0 | | | | | 600,0 | | 11400,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2026-2030 | | - | | | | | - | | - | | | | - | | | | - |
| Итого: | | 24 000,00 | | | | | 1200,0 | | 22800,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 |
| Объемы финансовых средств, направленных на реализацию муниципальной программы из бюджета муниципального образования «Юхновский район», ежегодно уточняются после принятия решения Районным Собранием представителей МО МР «Юхновский район» о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период. Объемы финансовых средств, направленных на реализацию муниципальной программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с заключенными соглашениями. Объемы финансовых средств, направленных на реализацию муниципальной программы из федерального бюджета, ежегодно уточняются после принятия Федерального закона о бюджете на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с заключенными соглашениями.  Внебюджетные источники (привлеченные средства банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, а также собственные средства граждан) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | По результатам реализации муниципальной программы:  к 2023 году ожидается:  -обеспечение безопасных условий проживания и повышение качества жизни граждан, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. Повышение активности собственников в самостоятельном выборе способа управления многоквартирными домами.  -обеспечение устойчивого и безаварийного функционирования системы водоснабжения и водоотведения.  Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации территорий  - снижение аварийности на сетях водоснабжения и водоотведения, доведение потерь воды при транспортировке - до 25%;  - улучшение водоснабжения и водоотведения населения до существующих нормативов, доведение к 2022 году доли проб питьевой воды после водоподготовки и в сетях водоснабжения, не соответствующих санитарным нормам и правилам, до 5%;  - строительство объектов водоснабжения и водоотведения протяженностью 13,7 км  - строительство межпоселковых и уличных газовых сетей для обеспечения 100 % населения муниципального образования природным газом.  - обеспечение 100% земельных участков граждан, имеющих трех и более детей, инженерной инфраструктурой и автомобильными дорогами к 2030 году. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации программы "Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами населения Юхновского района

на 2014 - 2023 гг."

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей <\*> | Значения по годам реализации программы (тыс.руб) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | | | 2018 | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | |
| «Комплексное освоение и развитие территории в целях жилищного строительства и развития индивидуального строительства» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие: создание условий по развитию территории путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства и индивидуального строительства | 1,691 | 0 | 0 | | 32,0 | | | 25,0 | | | | 25,0 | | | 25,0 | | | | | 0 | | | | | | 25,0 | | | | 25,0 | | | 25,0 | | |
|  | Суммарное значение финансовых ресурсов, всего | 1,691 | 0 | 0 | | 32,0 | | | 25,0 | | | | 25,0 | | | 25,0 | | | | | 0 | | | | | | 25,0 | | | | 25,0 | | | 25,0 | | |
|  | В том числе: |  |  |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
|  | - средства местного бюджета | 1,691 | 0 |  | | 32,0 | | | 25,0 | | | | 25,0 | | | 25,0 | | | | | 0 | | | | | | 25,0 | | | | 25,0 | | | 25,0 | | |
|  | - иные источники <\*\*> | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | |  | | |
|  |  |  |  |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| «Формирование сбалансированного рынка жилья и повышение эффективности обеспечения жильем отдельных категорий граждан» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие: капитальный ремонт многоквартирных жилых домов | 294,850 | 200,0 | | 1307,908 | | 134,122 | | | 25,0 | | | 24,957 | | | 25,0 | | | | 1501,038 | | | | | | 25,0 | | | | | 25,0 | | | 25,0 | | |
|  | Суммарное значение финансовых ресурсов, всего | 294,850 | 200,0 | | 1307,908 | | 134,122 | | | 25,0 | | | 24,957 | | | 25,0 | | | | 1501,038 | | | | | | 25,0 | | | | | 25,0 | | | 25,0 | | |
|  | В том числе: |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |
|  | - средства местного бюджета | 294,850 | 200,0 | | 1307,908 | | 134,122 | | | 25,0 | | | 24,957 | | | 25,0 | | | | 1501,038 | | | | | | 25,0 | | | | | 25,0 | | | 25,0 | | |
|  | - иные источники <\*\*> | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | |  | | |
| «Чистая вода» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие: ремонт наружных сетей водопровода и канализации | 0 | 134,6 | | 328,64 | | | 3057,764 | | | | 50,0 | | | 50,0 | | 290,0 | | | 7063,928 | | | | | | 5268,728 | | | | | | 290,0 | | | 290,0 | | |
|  | Суммарное значение финансовых ресурсов, всего | 0 | 134,6 | | 328,64 | | | 3057,764 | | | | 50,0 | | | 50,0 | | 290,0 | | | 7063,928 | | | | | | 5268,728 | | | | | | 290,0 | | | 290,0 | | |
|  | В том числе: |  |  | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |
|  | - средства местного бюджета | 0 | 134,6 | | 328,64 | | | 3057,764 | | | | 50,0 | | | 50,0 | | 290,0 | | | 0 | | | | | | 290,0 | | | | | | 290,0 | | | 290,0 | | |
|  | - иные источники <\*\*> | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | |  | | |
| «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Основное мероприятие: предпроектные работы | 250,0 | 0 | | 0 | | | 50,0 | | | | 50,0 | | | 50,0 | | | | 50,0 | | | 0 | | | | 50,0 | | | | 50,0 | | | 50,0 | | | |
|  | Суммарное значение финансовых ресурсов, всего | 250,0 | 0 | | 0 | | | 50,0 | | | | 50,0 | | | 50,0 | | | | 50,0 | | | 0 | | | | 50,0 | | | | 50,0 | | | 50,0 | | | |
|  | В том числе: |  |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |
|  | - средства местного бюджета | 250,0 | 0 | | 0 | | | 50,0 | | | | 50,0 | | | 50,0 | | | | 50,0 | | | 0 | | | | 50,0 | | | | 50,0 | | | 50,0 | | | |
|  | - иные источники <\*\*> | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | |  | | | |
| «Благоустройство территорий муниципального района» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Основное мероприятие: Организация похоронного дела, содержание кладбищ | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 17426,274 | | | | 22105,250 | | | | | 704,216 | | | | | 464,046 | | 260,0 | | | | | 260,0 | |
| 6 | Капитальный ремонт Дома культуры по адресу :Калужская область, Юхновский район, д. Барановка, ул. Пригородная, д.46 |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | 3326,729 | | | | |  | |  | | | | |  | |
|  | Суммарное значение финансовых ресурсов, всего | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 17426,274 | | | | 23283,023 | | | | | 4030,945 | | | | | 464,046 | | 260,0 | | | | | 260 | |
|  | В том числе: |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | |
|  | - средства местного бюджета | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 17426,274 | | | | 22105,250 | | | | | 1027,942 | | | | | 464,046 | | 260,0 | | | | | 260 | |
|  | - иные источники <\*\*> | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | |  | |
| «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Основное мероприятие: Сбор и транспортировка ТКО, содержание мест организации сбора ТКО; | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 30030,03 | | | | 1362,366 | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | |
|  | Суммарное значение финансовых ресурсов, всего | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 30030,03 | | | | 1362,366 | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | |
|  | В том числе: |  |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | 0 | |
|  | - средства местного бюджета | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 30030,03 | | | | 1362,366 | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | |
|  | - иные источники <\*\*> | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | |
| Обеспечение реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Основные мероприятия:  - Подключение объектов капитального строительства и существующим ( рядом расположенным) инженерным коммуникациям ( линейным объёмом), имеющим резервные мощности и технические возможности для наиболее эффективного подведения инженерной инфраструктуры;  - строительство (реконструкция) подводящих ( магистральных, межпоселковых, распределительных, линейных объектов;  - создание объёмов капитального строительства;  - обеспечение земельных участков автомобильными дорогами |  |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  |
|  | Суммарное значение финансовых ресурсов, всего | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 12000,0 |
|  | В том числе: |  |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  |
|  | - средства местного бюджета | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 600,0 |
|  | - иные источники <\*\*> | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
|  | **Суммарное значение финансовых ресурсов, всего** | **546,541** | **334,6** | | **1636,548** | | | **3273,886** | | | | **150,0** | | | **47606,261** | | | | **23857,616** | | | | | | **12595,912** | | | | **5832,774** | | | **650,0** | | | **12650,0** |
|  | **В том числе:** |  |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  |
|  | **- средства местного бюджета** | **546,541** | **334,6** | | **339,226** | | | **316,122** | | | | **150,0** | | | **483,327** | | | | **650,0** | | | | | | **650,0** | | | | **650,0** | | | **650,0** | | | **600,0** |
|  | **- иные источники <\*\*>** | **0** | **0** | | **1297,322** | | | **2957,764** | | | | **0** | | | **47122,934** | | | | **23207,616** | | | | | | **0** | | | | **0** | | | **0** | | | **11400,0** |
|  | Наименование ответственного исполнителя | Отдел по управлению жилищно-коммунальным и дорожным хозяйством, транспортом, связью, газификацией администрации МР «Юхновского района» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения

программным методом

Программа разработана с целью создания безопасных и комфортных условий проживания граждан, и поддержки инициативы населения по обеспечению сохранности жилищного фонда, и развития частной инициативы собственников жилищного фонда. Устранение физического износа конструктивных элементов и технических устройств жилых домов. Мероприятия программы направлены на решение проблем, отрицательно влияющих на качество и надежность предоставляемых услуг водоснабжения и водоотведения. Реализация мероприятий позволит обеспечить надежное функционирование систем водоснабжения, водоотведения, улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую ситуацию территорий, сократить количество сетей, нуждающихся в замене.

Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением социально-экономического развития МО МР «Юхновский район».

К приоритетным направлениям развития систем водоснабжения, водоотведения относятся модернизация, новое строительство водопроводных и канализационных сооружений, применение экологически безопасной технологии подготовки питьевой воды.

Неудовлетворительное состояние систем водоснабжения, водоотведения сточных вод вызвано недостаточным финансированием коммунальной отрасли.

Решение задач по обеспечению населения МО МР «Юхновский район» чистой водой позволит предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем водоснабжения, водоотведения.

В настоящее время на территории Юхновского района интенсивно развивается жилищное и промышленное строительство, в связи с чем все более актуальным становится вопрос недостаточного наличия межпоселковых газопроводов и необходимости в увеличении темпов газификации района.

Уровень газификации Юхновского района Калужской области на 2014 г. в целом по району составляет 80%, в том числе 24% - в сельской местности.

Одним из нерешенных вопросов остается недостаточный уровень газификации сельской местности, который не отвечает современным требованиям к уровню и качеству жизни населения.

На территории Юхновского района сформированы земельные участки для граждан, имеющих трех и более детей. Документация по планировке территорий предусматривает наличие инженерных коммуникаций и автомобильных дорог в целях обеспечения сформированных земельных участков водоснабжением, электроснабжением, газоснабжением и автомобильными дорогами. Организацию электро-, газо-, водоснабжения и дорожной деятельности предполагается осуществлять по мере освоения земельных участков и с учетом бюджетного финансирования.

2. Цели и задачи программы

Целью программы является улучшение жилищных условий населения и обеспечение социальных гарантий в части нормативного уровня благоустройства, санитарно-гигиенического состояния и функционально-планировочной организации жилых территорий. Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах жилищного фонда города.

Повышение эффективности использования водных ресурсов в Юхновском районе и создание на этой основе условий для надежного бесперебойного обеспечения населения города питьевой водой.

Формирование перечня объектов капитального ремонта общего имущества муниципального жилого фонда, расположенного на территории муниципального образования МР «Юхновский район». Выполнение капитального ремонта многоквартирных домов. Развитие эффективности и надежности системы водоснабжения и водоотведения.

Строительство объектов газификации населенных пунктов Юхновского района для повышения уровня и качества жизни населения.

Обеспечить водоснабжением, электроснабжением, газоснабжением и автомобильнвми дорогами земельные участки граждан, имеющих трех и более детей, предоставленные в соответствии с законом Калужской области «О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков граждан, имеющих трех и более детей».

3. Социальная значимость программы

Улучшение условий проживания граждан, обеспечение сохранности жилищного фонда, повышение эффективности эксплуатации зданий, улучшение внешнего эстетического вида жилых зданий, надежность функционирования систем инженерно-технического обеспечения, что снижает потери ресурсов и обеспечивает надлежащее качество коммунальных услуг.

4. Ресурсное обеспечение программы

Объем финансирования за счет средств местного бюджета по программе составляет (тыс.руб.):

2014 – 546,541

2015- 334,6

2016 – 1636,548

2017 – 3273,886

2018 – 150,0

2019 – 47606,261

2020 – 23857,616

2021 – 12595,912

2022 – 5832,774

2023 – 650,000

2024 – 12650,00

2025 – 12650,00

Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы из местного бюджета, ежегодно уточняются на очередной финансовый год и плановый период на условиях софинансирования в порядке межбюджетных отношений на основании соответствующего соглашения о намерениях, производственных программ предприятия на соответствующий год.

5. Реализация программы и контроль за ходом ее выполнения

Программа рассчитана на семь лет. К участию в реализации программы привлекаются структурные подразделения администрации, муниципальные предприятия и организации, население района.

Привлечение специалистов государственных учреждений и организаций к реализации программных мероприятий осуществляется в рамках их должностных обязанностей и полномочий.

Закупка имущества, реконструкция и ремонт объектов и выполнение иных мероприятий по реализации программы осуществляются в установленном законодательством порядке.

Контроль за реализацией программы осуществляет заместитель Главы администрации МР «Юхновский район», курирующий жилищно-коммунальное хозяйство

**Подпрограмма «Обеспечение водоснабжением, электроснабжением, газоснабжением и автомобильными дорогами земельных участков граждан, имеющих трех и более детей» на территории МР «Юхновский район»**

Финансирование подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета МО МР «Юхновский район», прочих источников, выделенных в установленном порядке.

Подпрограммные мероприятия направлены на обеспечение водоснабжением, электроснабжением, газоснабжением и автомобильными дорогами земельные участки граждан, имеющих трех и более детей, предоставленные в соответствии с законом Калужской области «О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков граждан, имеющих трех и более детей».

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение водоснабжением, электроснабжением, газоснабжением и автомобильными дорогами земельных участков граждан, имеющих трех и более детей» на территории МР «Юхновский район».

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Соисполнитель государственной программы | органы местного самоуправления муниципальных образований Юхновского района |
| 2. Участники подпрограммы | - отдел по управлению жилищно-коммунальным, дорожным хозяйством, транспортом,  связью и газификацией администрации МР «Юхновский район»  - отдел архитектуры и градостроительства администрации МР «Юхновский район»;  - юридические лица, осуществляющие реализацию проектов по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, для граждан, имеющих трех и более детей. |
| 3. Цель и задачи подпрограммы | Обеспечить водоснабжением, электроснабжением, газоснабжением и автомобильными дорогами земельные участки граждан, имеющих трех и более детей, предоставленные в соответствии с законом Калужской области «О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков граждан, имеющих трех и более детей». |
| 4. Перечень основных мероприятий подпрограммы | - Подключение объектов капитального строительства и существующим ( рядом расположенным) инженерным коммуникациям ( линей-ным объёмом), имеющим резервные мощности и технические возможности для наиболее эффективного подведения инженерной ин-фраструктуры;  - строительство (реконструкция) подводящих ( магистральных, межпоселковых, распределительных, линейных объектов;  - создание объёмов капитального строительства;  - обеспечение земельных участков автомобильными дорогами. |
| 5. Показатели подпрограммы | - Строительство сетей водоснабжения и водоотведения, км;  - строительство линий электропередач, км;  - строительство сетей газоснабжения, км;  - строительство автодорог, км. |
| 6. Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2022-2024 гг.  2025-2030 гг. |
| 7. Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета | Объем финансирования за счет средств местного бюджета по программе составляет (тыс.руб.):  2022 - 0  2023 – 0  2024 –12000,0  2025 – 12000,0  2026-2030 – 00,0 |
| 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - обеспечение 100% земельных участков граждан, имеющих трех и более детей, инженерной инфраструктурой и автомобильными дорогами. |

9. Перечень программных мероприятий подпрограммы

«Обеспечение водоснабжением, электроснабжением, газоснабжением и автомобильными дорогами земельных участков граждан, имеющих трех и более детей» на территории МР «Юхновский район»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник подпрограммы | Источники финансирования | Принадлежность мероприятия к проекту (наименование проекта) |
| 1 | Утверждение проектов планировки территории и проектов межевания территории. Разработка проектной документации, прохождение экспертизы проектной документации по строительству сетей инженерно-технического обеспечения и автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным гражданам, имеющих трех и более детей, в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=74E2FB39C3E70FED000AD391FF5C8733053F2C075550B2313E96CF04FB84393AA0B9533D5B81A498E00FD4FB9386A1F72Cc57CM) Калужской области "О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей" | 2023-2025 гг. | Отдел архитектуры и строительства; отдел по управлению жилищно-коммунальным, дорожным хозяйством, транспортом,  связью и газификацией администрации МР «Юхновский район» | Областной бюджет;  местный бюджет | Региональный проект "Жилье" |
| 2 | Строительство (капитальный ремонт и ремонт существующих) сетей инженерно-технического обеспечения и автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=74E2FB39C3E70FED000AD391FF5C8733053F2C075550B2313E96CF04FB84393AA0B9533D5B81A498E00FD4FB9386A1F72Cc57CM) Калужской области "О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей" | 2025-2030гг. | отдел по управлению жилищно-коммунальным, дорожным хозяйством, транспортом,  связью и газификацией администрации МР «Юхновский район» | Областной бюджет;  местный бюджет | Региональный проект "Жилье" |

**Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие**

**территорий в целях жилищного строительства и развития**

**индивидуального жилищного строительства на территории Юхновского района**

ПАСПОРТ

подпрограммы "Комплексное освоение и развитие территорий

в целях жилищного строительства и развития индивидуального

жилищного строительства"

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Соисполнитель государственной программы | органы местного самоуправления муниципальных образований Юхновского района |
| 2. Участники подпрограммы | - отдел архитектуры и градостроительства администрации МР «Юхновский район»;  - органы местного самоуправления муниципальных образований Калужской области (по согласованию);  - юридические лица, осуществляющие реализацию проектов по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья экономкласса на территории Юхновского района (по согласованию) |
| 3. Цель подпрограммы | Развитие массового строительства жилья экономкласса на территории Юхновского района, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности, на основе реализации проектов комплексного освоения территорий |
| 4. Задачи подпрограммы | - Вовлечение в оборот земельных участков в целях строительства жилья экономкласса;  - обеспечение земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства, необходимой социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой в рамках реализации проектов комплексного освоения территорий;  - разработка документов территориального планирования, отвечающих современным требованиям градостроительства |
| 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы | - Обеспечение жилищного строительства земельными участками, в том числе под строительство малоэтажного жилья и жилья экономкласса;  - комплексное освоение и развитие территории в целях жилищного строительства и индивидуального жилищного строительства |
| 6. Показатели подпрограммы | - Годовой объем ввода жилья при комплексном освоении территорий (тыс. кв. м);  - обеспеченность населения жильем (кв. м на одного человека);  - количество утвержденных документов территориального планирования муниципальных образований |
| 7. Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014 - 2024 годы, в один этап |
| 8. Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета | Объем финансирования за счет средств местного бюджета по программе составляет (тыс.руб.):  2014 -1,691;  2015 – 0  2016 –0  2017 -32,0  2018 -25,0  2019 -525,0  2020 -25,0  2021 – 0  2022 – 25,0  2023 – 25,0  2024-25,0 |
| 9. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | В количественном выражении:  - увеличение за счет проектов комплексного освоения территорий годового объема ввода жилья  - достижение доли семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных доступным и комфортным жильем, в 2015 году до 22,5%, в 2017 году - до 37%, в 2020 году - до 60%.  В качественном выражении:  - создание комфортной среды проживания для граждан при реализации проектов комплексного освоения территорий для целей жилищного строительства |

СВЕДЕНИЯ

о показателях подпрограммы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | | Ед. изм. | Значение по годам | | | | | | | | | | | | |
| 2012, факт | 2013, оценка | реализации подпрограммы | | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Вовлечение в оборот земельных участков в целях жилищного строительства и индивидуального строительства | тыс. кв. метров общей площади | | 30 | 32 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |

5. Перечень программных мероприятий подпрограммы

"Комплексное освоение и развитие территорий в целях

жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации, годы | Участник подпрограммы | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации подпрограммы | | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2023 |
| 1.3 | Вовлечение в хозяйственный оборот для целей жилищного строительства земельных участков на территории Калужской области | 2014 - 2024 | Органы местного самоуправления | Местный бюджет | В рамках финансирования расходов на обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Юхновского района" | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, освобождаемых в результате ликвидации на этих участках аварийного и ветхого жилья | 2014 - 2024 | Органы местного самоуправления (по согласованию) | Местные бюджеты | В рамках финансирования расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Создание условий по развитию территории путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства и индивидуального строительства | 2014 - 2024 | Органы местного самоуправления (по согласованию) | Местные бюджеты | В рамках финансирования расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления | | | | | | | | | | | |

**ПОДПРОГРАММА**

**«Формирование сбалансированного рынка жилья экономкласса и повышение эффективности обеспечения жильем отдельных категорий граждан на территории МР «Юхновский район»**

Финансирование подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета МО МР «Юхновский район», прочих источников, выделенных в установленном порядке.

Подпрограммные мероприятия направлены на улучшение жилищных условий населения и обеспечение социальных гарантий в части создания безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах жилищного фонда и устойчивого социально-экономического развития.

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Формирование сбалансированного рынка жилья экономкласса и повышение эффективности обеспечения жильем отдельных категорий граждан на территории МР «Юхновский район»**

**(наименование подпрограммы)**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Соисполнитель муниципальной программы | администрация МО «Городское поселение город Юхнов», администрации сельских поселений |
| 2.Участники подпрограммы | отдел по управлению жилищно-коммунальным и дорожным хозяйством, транспортом, связью и газификацией администрации МР «Юхновский район» |
| 3. Цели подпрограммы | Обеспечение необходимых условий для улучшения жилищных условий населения и обеспечение социальных гарантий в части создания безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах жилищного фонда города и устойчивого социально-экономического развития муниципального образования МР «Юхновский район» |
| 4. Задачи подпрограммы | Формирование перечня объектов капитального ремонта, расположенных на территории муниципального образования МР «Юхновский район.  Выполнение капитального ремонта общего имущества муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах |
| 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы | Ремонт многоквартирных жилых домов |
| 6. Показатели подпрограммы | Ремонт многоквартирных жилых домов - не менее 50 кв. м в год |
| 7. Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014 – 2024 гг., программа реализуется в один этап |
| 8. Объемы финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета | Объем финансирования за счет средств местного бюджета по программе составляет тыс.(руб.):  2014 – 294,850;  2015 - 200,0;  2016 – 1307,908  2017 – 134,122;  2018 – 25,0;  2019 – 25,0;  2020 – 25,0;  2021 – 1501,038  2022 – 25,0  2023 – 25,0  2024- 25,0 |
| 9. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Обеспечение безопасных условий проживания и повышение качества жизни граждан в соответствии с техническими требованиями, санитарными нормами и правилами, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг |

Перечень

программных мероприятий подпрограммы «Формирование сбалансированного рынка жилья экономкласса и повышение эффективности обеспечения жильем отдельных категорий граждан на территории МР «Юхновский район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник программы | Источники финансирования | Объем м2 | В том числе по годам реализации программы | | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Ремонт многоквартирных жилых домов | 2014 - 2024 | отдел по управлению жилищно-  коммунальным и дорожным хозяйством, транспортом, связью и газификацией | Местный бюджет | 400,0 | 294,850 | 200,0 | 1307,908 | 134,112 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 1501,038 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |

**ПОДПРОГРАММА**

**"Чистая вода в Юхновском районе"**

Финансирование подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета МО МР «Юхновский район», прочих источников, выделенных в установленном порядке.

Подпрограммные мероприятия направлены на повышение эффективности использования водных ресурсов в Юхновском районе» и создание на этой основе условий для надежного бесперебойного обеспечения населения города питьевой водой.

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы "Чистая вода в Юхновском районе"**

**(наименование подпрограммы)**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Соисполнитель муниципальной программы | ГП «Калугаоблводоканал» |
| 2. Участники подпрограммы | отдел по управлению жилищно-коммунальным и дорожным хозяйством, транспортом, связью и газификацией |
| 3. Цели подпрограммы | Обеспечение необходимых условий для повышения эффективности использования водных ресурсов в Юхновском районе и создание на этой основе условий для надежного бесперебойного обеспечения населения города питьевой водой и устойчивого социально-экономического развития муниципального образования МР «Юхновский район» |
| 4. Задачи подпрограммы | Развитие эффективности и надежности системы водоснабжения и водоотведения |
| 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы | Строительство, ремонт наружной водопроводной и канализационной сети. Замена ветхих сетей канализации.  Строительство станции очистки воды в г. Юхнове |
| 6. Показатели подпрограммы | Ремонт сети водопровода, км.  Ремонт канализационной сети , км |
| 7. Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014 - 2024 гг., программа реализуется в один этап |
| 8. Объемы финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета | Объем финансирования за счет средств местного бюджета по программе составляет (тыс.руб.):  2014 – 0;  2015 – 134,6  2016 –328,64  2017 -3057,764  2018 -50,0  2019 -50,0  2020 -290,0  2021 – 7063,928  2022 – 5268,728  2023 – 290,0  2024- 290,0 |
| 9. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Обеспечение устойчивого и безаварийного функционирования системы водоснабжения и водоотведения; улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации территорий |

**Перечень**

**программных мероприятий подпрограммы "Чистая вода в Юхновском районе»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование поселения | Период реализации: 2014-2024гг. | | | | |
| Строительство, капремонт  водопроводных сетей,  км | Ремонт  Канализационных  сетей, км | Строительство  водонапорной  башни, ед. | Строительство  очистных  сооружений и КНС, ед. | Ремонт наружных сетей водопровода и канализации |
| 1. | МО СП «Деревня Колыхманово» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | д. Колыхманово | 5,5 | - | 1 | 1 |  |
| 1.2 | с. Саволенка | 0,4 | - | - | - |  |
| 2. | МО СП «Деревня Плоское» | 5,0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2,1 | - д. Плоское | 5,0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3. | МО СП «Деревня Беляево» | - | - | - | - |  |
| 3.1 | д. Беляево | 0,8 | - | - | - |  |
| 4. | МО СП «Село Щелканово» | 1,4 | 1 | 1 | 2 |  |
| 4.1 | с. Щелканово |  | 1 |  | 1 +1 |  |
| 4.2 | д. Астапова Слобода | 1,4 | - | 1 | - |  |
| 5. | МО СП «Деревня Порослицы» |  | - | 1 | - |  |
| 5.1 | с. Санатория «Павлищев Бор» | 1,6 | 1,0 | - | - |  |
| 6. | МО СП «Деревня Куркино» | 1,0 | - | 1 | - |  |
| 6.1 | д. Куркино | - | - | 1(станция водоподготовки) | - |  |
| 6.2 | д. Луканино | 1,0 | - | - | - |  |
| 7. | МО СП «Деревня Погореловка» | 1,0 | - | 1 | - |  |
| 7.1 | д. Погореловка | 1,0 | - | 1 | - |  |
| 8. | МО СП «Деревня Рыляки» | 1,02 | - | 2 | - |  |
| 8.1 | д. Рыляки | 0,72 | - | 1(резервная) | - |  |
| 8.2 | д. Гороховка | 0,3 | - | 1 | - |  |
| 9. | МО СП «Село Климов Завод» | 5,1 | - | - | - |  |
| 9.1 | с. Климов завод | 5,1 | - | - | - |  |
| 10. | МО СП «Деревня Емельяновка» | - | - | 7 | - |  |
| 10.1 | д. Пречистое | - | - | 1+станция водоподготовки | - |  |
| 10.2 | д. Емельяновка | - |  | 1+станция водоподготовки |  |  |
| 10.3 | д. Барановка | - |  | 1+станция водоподготовки |  |  |
| 10.4 | д. Шуклеево | - |  | 1(станция водоподготовки) |  |  |
| 11. | МО СП «Деревня Озеро» | - | - | 1 | - |  |
| 11.1 | д. Озеро | - | - | 1 | - |  |
| 12. | МО СП «Деревня Чемоданово» | - | 1 | 1 | - |  |
| 12.1 | д. Чемоданово | - | 1 | 1(станция водоподготовки) | 1 |  |
| 13 | МО СП «Деревня Упрямово» | - | - | 1 | Разработка ПСД на капремонт очистных сооружений в д. Упрямово |  |
| 13.1 | д. Упрямово | - |  | 1(станция водоподготовки) | 1(проектирование) |  |
| 13. | МО «Городское поселение город Юхнов» | 3,9 | - | 2 | 1 |  |
| 13.1 | г. Юхнов | 8,5 | - | 1 + станция водоподготовки | 1реконструкция с увеличением пропускной способности до 1200м3 в сутки | Разработка технического задания на проектирование объекта «Строительство канализационных сетей канализации в г. Юхнов Юхновского района Калужской области |
| Устройство ливневой канализации в г. Юхнов |

**ПОДПРОГРАММА**

**«Расширение сети газопроводов**

**и строительство объектов газификации на территории**

**Юхновского района»**

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будет осуществляться реализацией следующих основных мероприятий:

- Строительство межпоселковых и уличных газопроводов

Краткая характеристика основного мероприятия:

- решает задачи по доведению уровня газификации к началу 2021 года по Юхновскому району до 92%, в том числе до 84% - в сельской местности, и повышению уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных, сельскохозяйственных и иных организаций;

- предусматривает строительство межпоселковых и уличных газопроводов

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы "Расширение сети газопроводов и строительство**

**объектов газификации на территории Юхновского района**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Соисполнитель государственной программы | отдел по управлению жилищно-коммунальным и дорожным хозяйством, транспортом, связью и газификацией администрации МР «Юхновский район» |
| 2. Участники подпрограммы | отдел по управлению жилищно-коммунальным и дорожным хозяйством, транспортом, связью и газификацией администрации МР «Юхновский район» |
| 3. Цели подпрограммы | - Развитие инфраструктуры для обеспечения природным газом потребителей Юхновского района |
| 4. Задачи подпрограммы | - Доведение уровня газификации к 1 января 2020 года в целом по району до 92%, в том числе до 84% - в сельской местности;  - повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных, сельскохозяйственных и иных организаций |
| 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы | - Строительство межпоселковых и уличных газопроводов;  - содержание объектов газоснабжения, находящихся в собственности МР "Юхновский район" |
| 6. Показатели подпрограммы | - Уровень газификации Юхновскогорайона природным газом, в том числе в сельской местности;  - ввод в эксплуатацию межпоселковых и уличных газопроводов |
| 7. Сроки и этапы реализации подпрограммы | - 2013 - 2015 годы, первый этап;  - 2016 - 2024 годы, второй этап |
| 8.Объем финансирования подпрограммы | Объем финансирования за счет средств местного бюджета по программе составляет (тыс.руб.):  2014 -250,0;  2015 – 0  2016 –0  2017 -50,0  2018 -50,0  2019 -50,0  2020 -50,0  2021 –0  2022 – 50,0  2023 – 50,0  2024- 50,0 |
| 9. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | До окончания периода реализации программы с 2014 года по 2024 года в Юхновском районе планируется построить 187 км межпоселковых и уличных газопроводов. |

Перечень

программных мероприятий подпрограммы "Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Юхновского района»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | строительство межпоселковых газопроводов | строительство уличных газопроводов |
| км | км |
| Строительство |  |  |
| Газопровод межпоселковый к дер. Упрямово - дер. Коптево - дер. Велино с отводами на дер. Кашино, дер. Куреево, дер. Карманово Юхновского района Калужской области | 10,72 | 12,9 |
| Уличный газопровод д.Упрямово Юхновского района |  | 3,9 |
| Уличный газопровод д.Коптево Юхновского района |  | 3,5 |
| Уличный газопровод д.Кашино Юхновского района |  | 3 |
| Уличный газопровод д.Куреево Юхновского района |  | 2,5 |
| Газопровод межпоселковый от дер. Куркино до дер. Луканино - дер. Лунево - дер. Давыдово Юхновского района Калужской области | 9,53 | 11 |
| Уличный газопровод д.Луканино Юхновского района |  | 4 |
| Уличный газопровод д.Лунево Юхновского района |  | 4,5 |
|  |  | 2,5 |
| Газопровод межпоселковый до дер. Устиновка - дер. Коноплевка - дер. Палатки Юхновского района Калужской области | 7,7 | 9 |
| Уличный газопровод д.Устиновка Юхновского района |  | 3 |
| Уличный газопровод д.Коноплевка Юхновского района |  | 2 |
| Уличный газопровод д.Палатки Юхновского района |  | 4 |
| Газопровод межпоселковый от с. Щелканово до дер. Жеремесло Юхновского района Калужской области | 5,3 | 3,5 |
| Уличный газопровод д.Жеремесло Юхновского района |  | 3,5 |
| Межпоселковый газопровод д.Беляево-с.Климов Завод (2 этап) | 17 | 14,638 |
| Уличный газопровод д.Андреенки Юхновского района |  | 1,3 |
| Уличный газопровод д.Стененки Юхновского района |  | 3,6 |
| Распределительные сети газопровода с.Климов Завод Юхновского района |  | 9,738 |
| Котельная школы и СДК с.Климов Завод Юхновского района |  |  |
| Котельная дома культуры с.Климов Завод Юхновского района |  |  |
| Межпоселковый и уличный газопроводы д.Чемоданово Юхновского района | 2,5 | 4,5 |
| Межпоселковый и уличный газопроводы с.Саволенка Юхновского района | 2,5 | 2 |
| Уличный газопровод д.Павлищево Юхновского района |  | 3,8 |
| Разработка проектной документации |  |  |
| Межпоселковый и уличные газопроводы д.Астапова Слобода, д.СосиноЮхновского района | 4 | 3,2 |
| Межпоселковый газопровод д.Кувшиново- д.Натальинка-д.Катилово-д.Погореловка-д.Крюково с отводами д.Стрекалово,д.Дзержинка | 25 | 14,6 |
| Уличный газопровод д.Кувшиново Юхновского района |  | 3,9 |
| Уличный газопровод д.Натальинка Юхновского района |  | 2,5 |
| Уличный газопровод д.Катилово Юхновского района |  | 1,8 |
| Уличный газопровод д.Погореловка Юхновского района |  | 2,5 |
| Уличный газопровод д.Крюково Юхновского района |  | 1,5 |
| Уличный газопровод д.Стрекалово Юхновского района |  | 1,5 |
| Уличный газопровод д.Дзержинка Юхновского района |  | 0,9 |
| Межпоселковый газопровод до д.Камынино Юхновского района | 2 | 0,5 |
| Уличный газопровод д.Камынино Юхновского района |  | 0,5 |
| Межпоселковый газопровод до д.Пречистое Юхновского района | 0,5 | 4 |
| Уличный газопровод д.Пречистое Юхновского района |  | 4 |
| Строительство |  |  |
| Межпоселковый и уличные газопроводы д.Астапова Слобода, д. Сосино Юхновского района | 4 | 3,2 |
| Межпоселковый газопровод д.Кувшиново- д.Натальинка-д.Катилово-д.Погореловка-д.Крюково- д. Пушкмно- д. Нефедово с отводами д.Стрекалово,д.Дзержинка | 25 | 14,6 |
| Уличный газопровод д.Кувшиново Юхновского района |  | 3,9 |
| Уличный газопровод д.Натальинка Юхновского района |  | 2,5 |
| Уличный газопровод д.Катилово Юхновского района |  | 1,8 |
| Уличный газопровод д.Погореловка Юхновского района |  | 2,5 |
| Уличный газопровод д.Крюково Юхновского района |  | 1,5 |
| Уличный газопровод д.Стрекалово Юхновского района |  | 1,5 |
| Уличный газопровод д.Дзержинка Юхновского района |  | 0,9 |
| Межпоселковый газопровод до д.Камынино Юхновского района | 2 | 0,5 |
| Уличный газопровод д. Камынино Юхновского района |  | 0,5 |
| Межпоселковый газопровод до д.Пречистое Юхновского района | 0,5 | 4 |
| Уличный газопровод д.Пречистое Юхновского района |  | 4 |
| Разработка проектной документации |  |  |
| Уличный газопровод д.Никитино Юхновского района |  | 2 |
| Уличный газопровод д.Пушкино Юхновского района |  | 4 |
| Уличный газопровод д.Нефедово Юхновского района |  | 3 |
| Межпоселковый газопровод д.Беляево - д.Александровка Юхновского района | 17 | 3,5 |
| Уличный газопровод д.Александровка Юхновского района |  | 3,5 |
| Строительство |  |  |
| Уличный газопровод д.Никитино Юхновского района |  | 2 |
| Уличный газопровод д.Пушкино Юхновского района |  | 4 |
| Уличный газопровод д.Нефедово Юхновского района |  | 3 |
| Межпоселковый газопровод д.Беляево-д.Александровка Юхновского района | 17 | 3,5 |
| Уличный газопровод д.Александровка Юхновского района |  | 3,5 |
| Разработка проектной документации |  |  |
| Межпоселковый газопровод до д.Черемошня Юхновского района | 2 | 3 |
| Уличный газопровод д.Черемошня Юхновского района |  | 3 |
| Межпоселковый газопровод до д.Папаево Юхновского района | 0,5 | 5 |
| Уличный газопровод д.Папаево Юхновского района |  | 5 |
| Межпоселковый газопровод д.Мочалово-д.Лабеки Юхновского района | 3,5 | 3,5 |
| Уличный газопровод д.Лабеки Юхновского района |  | 3,5 |
| Строительство |  |  |
| Межпоселковый газопровод до д.Черемошня Юхновского района | 2 | 3 |
| Уличный газопровод д.Черемошня Юхновского района |  | 3 |
| Межпоселковый газопровод до д.Папаево Юхновского района | 0,5 | 5 |
| Уличный газопровод д.Папаево Юхновского района |  | 5 |
| Межпоселковый газопровод д.Мочалово-д.Лабеки Юхновского района | 3,5 | 3,5 |
| Уличный газопровод д.Лабеки Юхновского района |  | 3,5 |
| Разработка проектной документации |  |  |
| Межпоселковый газопровод д.Кувшиново-д.Подборье-д.Мокрое Юхновского района | 6 | 4,8 |
| Уличный газопровод д.Подборье Юхновского района |  | 1,8 |
| Уличный газопровод д.Мокрое Юхновского района |  | 3 |
| Межпоселковый газопровод д.Палатки-д.Озерки-д.Олоньи Горы Юхновского района | 9 | 4,6 |
| Уличный газопровод д.Озерки Юхновского района |  | 1,6 |
| Уличный газопровод д.Олоньи Горы Юхновского района |  | 3 |
| Межпоселковый газопровод д.Суковка-д.Ресса-д.Марьино-д.Войтово Юхновского района | 8 | 7,3 |
| Уличный газопровод д.Суковка Юхновского района |  | 2 |
| Межпоселковый газопровод д.Бардино – Ситское Юхновского района | 13 | 4,2 |
| Уличный газопровод д.Ситское Юхновского района |  | 2 |
| Уличный газопровод д.Бардино Юхновского района |  | 2 |
| Строительство |  |  |
| Межпоселковый газопровод д.Кувшиново-д.Подборье-д.Мокрое Юхновского района | 6 | 4,8 |
| Уличный газопровод д.Подборье Юхновского района |  | 1,8 |
| Уличный газопровод д.Мокрое Юхновского района |  | 3 |
| Межпоселковый газопровод д.Палатки-д.Озерки-д.Олоньи Горы Юхновского района | 9 | 4,6 |
| Уличный газопровод д.Озерки Юхновского района |  | 1,6 |
| Уличный газопровод д.Олоньи Горы Юхновского района |  | 3 |
| Межпоселковый газопровод д. Бардино- Ситское Юхновского района | 13 | 4,2 |
| Уличный газопровод д.Ситское Юхновского района |  | 2 |
| Уличный газопровод д.Бардино Юхновского района |  | 2 |

**Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципального района"**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной подпрограммы "Благоустройство территорий**

**муниципального района"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Соисполнитель муниципальной программы | - Отдел по управлению жилищно-коммунальным, дорожным хозяйством, транспортом, связью и газификацией администрации МР «Юхновский район»;  - МО Сельское поселение «Деревня Беляево»;  - МО Сельское поселение «Деревня Емельяновка»;  - МО Сельское поселение «Деревня Куркино»;  - МО Сельское поселение «Деревня Озеро»;  - МО Сельское поселение «Деревня Плоское»;  - МО Сельское поселение «Деревня Погореловка»;  - МО Сельское поселение «Деревня Порослицы»;  - МО Сельское поселение «Деревня Рыляки»;  - МО Сельское поселение «Деревня Упрямово»;  - МО Сельское поселение «Деревня Чемоданово»;  - МО Сельское поселение «Село Климов Завод»;  - МО Сельское поселение «Село Щелканово»;  - МО Сельское поселение «Деревня Колыхманово». | | | | | | | |
| 2. Цели подпрограммы | Повышение уровня благоустройства территорий сельских поселений | | | | | | | |
| 3. Задачи подпрограммы | - повышение уровня благоустройства кладбищ. | | | | | | | |
| 4. Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1. Организация похоронного дела, содержание кладбищ  2. Капитальный ремонт Дома культуры по адресу: Калужская область, Юхновский район, д. Барановка, ул. Пригородная, д.46 | | | | | | | |
| 5. Показатели подпрограммы | - Площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ, кв. м. | | | | | | | |
| 6. Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014 - 2024 гг. | | | | | | | |
| 7. Объемы финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета | Наименование показателя | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Всего | 40311,524 | 17426,274 | 22105,250 | 3326,730 | 464,046 | 260,0 | 260,00 |
| В том числе: | 1373,370 | 333,370 | 260,0 | 323,727 | 464,046 | 260,0 | 260,0 |
| средства Местного бюджета |  |
| 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - повышение уровня благоустройства кладбищ. | | | | | | | |

**Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры"**

I. Общие положения

Подпрограмма комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на перспективный период является важнейшим инструментом, который обеспечивает развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства. А также повышающим качество производимых для потребителей коммунальных услуг и способствующим улучшению экологической ситуации на территории муниципального образования.

В частности, для муниципального образования программа является:

- инструментом комплексного управления и оптимизации развития системы коммунальной инфраструктуры, т.к. позволяет увязать вместе по целям и темпам развития коммунальные системы поселения, выявить проблемные точки и в условиях ограниченности ресурсов оптимизировать их для решения наиболее острых проблем муниципального образования;

- инструментом управления (в том числе посредством мониторинга) предприятиями всех форм собственности, функционирующими в коммунальной сфере, т.к. позволяет влиять на планы развития и мотивацию этих организаций в интересах муниципального образования, а также с помощью системы мониторинга оценивать и контролировать деятельность данных организаций;

- необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

- механизмом эффективного управления муниципальными расходами, т.к. позволяет выявить первоочередные задачи муниципального образования в сфере развития коммунальной инфраструктуры, а также выявить реальные направления расходов предприятий, функционирующих в коммунальной сфере;

- необходимым условием для получения финансовой поддержки на областном и федеральном уровне.

Подпрограмма направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков.

**ПАСПОРТ**

**муниципальной подпрограммы**

**"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Соисполнитель муниципальной программы | - Отдел по управлению жилищно-коммунальным, дорожным хозяйством, транспортом, связью и газификацией администрации МР «Юхновский район»;  - МО Сельское поселение «Деревня Беляево»;  - МО Сельское поселение «Деревня Емельяновка»;  - МО Сельское поселение «Деревня Куркино»;  - МО Сельское поселение «Деревня Озеро»;  - МО Сельское поселение «Деревня Плоское»;  - МО Сельское поселение «Деревня Погореловка»;  - МО Сельское поселение «Деревня Порослицы»;  - МО Сельское поселение «Деревня Рыляки»;  - МО Сельское поселение «Деревня Упрямово»;  - МО Сельское поселение «Деревня Чемоданово»;  - МО Сельское поселение «Село Климов Завод»;  - МО Сельское поселение «Село Щелканово»;  - МО Сельское поселение «Деревня Колыхманово». | | | | | | | |
| 2. Цели подпрограммы | Повышение уровня благоустройства территорий сельских поселений | | | | | | | |
| 3. Задачи подпрограммы | - повышение уровня оказания услуг по обеспечению сбора и вывоза ТКО | | | | | | | |
| 4. Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1. Сбор и транспортировка ТКО, содержание мест организации сбора ТКО;  2. Прочие мероприятия. | | | | | | | |
| 5. Показатели подпрограммы | - Обеспечение сбора ТКО и содержание территорий мест сбора ТКО | | | | | | | |
| 6. Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014 - 2024 гг. | | | | | | | |
| 7. Объемы финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджет а | Наименование показателя | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Всего за счет средств областного бюджета (обеспечение финансово устойчивости муниципальных образований) | 30030,030 | 30030,030 | 1362,366 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства Местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - повышение уровня оказания услуг в области обращения с отходами | | | | | |  |  |