# Администрация муниципального района

# «Юхновский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.05.2022							    		       № 210

«Об изменении в 2022 году существенных условий контрактов, заключенных для нужд муниципального образования муниципальный район «Юхновский район»

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», администрация МР «Юхновский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Установить, что в 2022 году допускается изменение по соглашению сторон существенных условий муниципальных контрактов, контрактов, договоров (далее – контрактов), заключенных до 1 января 2023 года для нужд муниципального района «Юхновский район», если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения.

- Утвердить Порядок изменения существенных условий контрактов, заключенных до 1 января 2023 года для нужд муниципального района «Юхновский район», по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения (приложение №1).

- Установить, что изменение существенных условий контрактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, осуществляется с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Утвердить состав комиссии по рассмотрению обращений
по изменению существенных условий контрактов (приложение №2).

- Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации МР «Юхновский район» Кисенкову Ф.А.

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального района «Юхновский район» в сети Интернет.

## Глава администрации

## муниципального района

## «Юхновский район»                                                                        М.А. Ковалева

Приложение

к постановлению

администрации муниципального района

«Юхновский район»

от 19.05.2022 г.  № 210

ПОРЯДОК
изменения существенных условий контрактов, заключенных до 1 января 2023 года для нужд муниципального образования муниципальный район «Юхновский район», по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения

- Настоящий Порядок изменения существенных условий контрактов, заключенных до 1 января 2023 года для нужд муниципального района «Юхновский район», по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения (далее – Порядок), разработан в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) в целях обоснования и применения на территории муниципального района «Юхновский район» (далее – муниципальное образование) единых правил изменения существенных условий муниципальных контрактов, контрактов, договоров (далее – контракты), заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ до 1 января 2023 года муниципальными заказчиками муниципального района «Юхновский район», бюджетными и автономными учреждениями муниципального района «Юхновский район», организациями, учредителем которых выступает администрация муниципального района «Юхновский район» (далее – заказчики).

- При возникновении независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта, подрядчик, исполнитель, поставщик (далее – поставщик) в письменной форме направляет заказчику предложение об изменении существенных условий контракта.

К указанному предложению должна быть приложена следующая информация и документы:

- информация о реквизитах контракта, в том числе наименование, дата заключения, номер контракта, в том числе номер в реестре контрактов, заключенных заказчиками (при наличии);

- предложения об изменении существенных условий контракта (с указанием изменений по каждой номенклатурной позиции, если их несколько, включая изменение цены, сроков исполнения обязательств и порядка их оплаты);

- документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) наличие независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта в соответствии с действующими условиями.

3. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня поступления обращения поставщика осуществляет:

- проверку соответствия информации и документов, направленных поставщиком, сведениям о заключении и исполнении контракта, которыми располагает заказчик;

- проверку на соответствие предлагаемых изменений существенных условий контракта требованиям статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ;

- определение объема необходимых дополнительных средств для исполнения контракта на новых условиях и их источник.

По итогам рассмотрения поступивших документов заказчик инициирует изменение существенных условий контракта или отказывает поставщику в изменении существенных условий контракта, о чем в течение 1 рабочего дня информирует поставщика.

Основаниями для отказа в изменении существенных условий контракта является наличие одного или совокупности следующих обстоятельств:

- отсутствие информации и (или) документов, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка;

- отсутствие целесообразности и (или) необходимости изменения существенных условий контракта для достижения целей закупки;

- нарушение предлагаемыми изменениями существенных условий контракта в части требований статьи 14 Федерального закона №44-ФЗ;

- наличие обстоятельств, препятствующих исполнению контракта на новых условиях, указанных в предложении поставщика.

При инициировании изменения существенных условий контракта заказчик, не являющийся главным распорядителем бюджетных средств, не позднее следующего рабочего дня после совершения действий, предусмотренных абзацами 2–4 настоящего пункта, направляет обращение об изменении существенных условий контракта в администрацию муниципального района «Юхновский район», являющуюся для него главным распорядителем бюджетных средств.

К обращению должны быть приложены все документы, представленные поставщиком, а также сведения о нем, включая наименование и идентификационный номер налогоплательщика.

4. В течение 5 рабочих дней Комиссия по рассмотрению обращений по изменению существенных условий контрактов (далее – Комиссия), созданная при администрации муниципального района «Юхновский район» рассматривает обращение заказчика и принимает решение о возможности изменения существенных условий контракта или об отказе в изменении существенных условий контракта.

Заседание Комиссии может проходить в очной или дистанционной форме, в том числе в режиме видеоконференции, и считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа ее членов.

Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

В случае принятия решения о возможности изменения существенных условий контракта протокол должен содержать:

- информацию о заказчике;

- информацию об исполнителе контракта, включая его наименование, идентификационный номер налогоплательщика;

- реквизиты контракта, включая наименование, дату, номер контракта (включая номер в реестре контрактов, заключенных заказчиками (при наличии);

- сведения о предмете контракта;

- сведения о текущей цене контракта;

- сведения о вносимых в контракт существенных изменениях, в том числе изменении цены и новой цене;

- сведения о необходимости дополнительных средств и их источнике.

В случае принятия решения об отказе в изменении существенных условий контракта протокол должен содержать указание на основание принятия такого решения.

Решение об отказе в изменении существенных условий контракта принимается в случае:

- отсутствия информации и (или) документов, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка;

- отсутствия целесообразности и (или) необходимости изменения существенных условий контракта для достижения целей закупки;

- несоответствия предлагаемой цены контракта рыночной конъюнктуре;

- нарушения предлагаемыми изменениями существенных условий контракта в части требований статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ;

- наличия обстоятельств, препятствующих исполнению контракта на новых условиях, указанных в обращении заказчика;

- отсутствия финансовых средств, необходимых для оплаты контракта на новых условиях.

5. В случае принятия Комиссией решения о возможности изменения существенных условий контракта отдел муниципального заказа администрации муниципального района «Юхновский район», разрабатывает проект постановления администрации муниципального района «Юхновский район» о предоставлении заказчику права внесения изменений в существенные условия контракта.

Постановление администрации муниципального района «Юхновский район» должно содержать:

- информацию о заказчике;

- информацию об исполнителе контракта, включая его наименование и идентификационный номер налогоплательщика;

- реестровый номер контракта или номер контракта в случае отсутствия реестрового номера контракта;

- сведения о предоставлении сторонам контракта права внесения в контракт существенных изменениях;

- сведения о необходимости дополнительных средств и их источнике (при необходимости).

В случае принятия Комиссией решения об отказе в изменении существенных условий контракта администрация муниципального района «Юхновский район» уведомляет поставщика о принятом Комиссией решении в течение 1 рабочего дня со дня получения протокола.

6. В течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления администрации муниципального района «Юхновский район», указанного в пункте 5 настоящего Порядка, заказчик вправе заключить дополнительное соглашение к контракту на условиях, указанных в постановлении. По истечении указанного срока заказчик утрачивает право заключить соответствующее дополнительное соглашение.

Не позднее 11 рабочих дней, следующих за днем вступления в силу постановления администрации муниципального района «Юхновский район», указанного в пункте 5 настоящего Порядка, заказчик информирует администрацию муниципального района «Юхновский район», являющуюся для него главным распорядителем бюджетных средств, о заключении дополнительного соглашения либо об отказе от его заключения с указанием причин. Указанное требование не распространяется на случаи, когда заказчиком является администрация муниципального района «Юхновский район».

Приложение

к постановлению

администрации муниципального района

«Юхновский район»

от 19.05.2022 г.  № 210

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению обращений по изменению
существенных условий контрактов

Кирсанов Сергей Викторович, заместитель главы администрации муниципального района «Юхновский район», председатель комиссии;

Прохорова Вера Геннадьевна, главный специалист отдела муниципального заказа, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Васюкова Людмила Александровна, заведующий отделом по управлению жилищно-коммунальным и дорожным хозяйством, транспортом, связью и газификацией, заместитель председателя комиссии;

Козылова Ирина Михайловна, заведующий отделом финансов и бюджета;

Тельнов Сергей Александрович, заведующий отделом экономики, инвестиций и малого предпринимательства, управления муниципальным имуществом, земельными и природными ресурсами;

Кудрявцева Вероника Александровна, начальник правового отдела;

Юрченков Денис Владимирович, директор МУП «Юхновтеплосеть» МР «Юхновский район» (по согласованию);

Просвирнин Игорь Анатольевич, инженер 1 категории ЖС и КР ГКУ Калужской области Управления капитального строительства (по согласованию).